## Slide 1
La planification annuelle en Comité de Direction

## Slide 2
L’enjeu d’une bonne planification : Allouer les ressources au bon moment
Page <number>
Double constat : difficulté à allouer les ressources suffisantes au moment où l’activité culmine ET à réduire la consommation de ressources au moment où l’activité est basse.
Un objectif : tendre vers une courbe des ressources qui se rapproche de celle de l’activité
La disponibilité à la vente, notre priorité n°1
Ex : Peinture

## Slide 3
La planification de nos ressources et la démarche objectifs sont liées
Page <number>
Du 12 septembre au 25 octobre : démarche préobj dans les régions
Du 26 octobre au 9 novembre : consolidation pour matrice OBJ FP Et clôture du compte d’octobre
Le 10 novembre : envoi des matrices OBJ FP aux CGM
Du 10 novembre au 15 novembre idéalement : travail de la matrice OBJ FP par les CGM jusqu’aux objectifs par rayon
Du 15 novembre idéalement au 30 novembre : planification annuelle sur Tac tic avec toutes les données nécessaires à sa construction (embauches, renforts, etc…)

## Slide 4
Page <number>
Pourquoi une planification collective en Comité de Direction ?
Conseils du CGM et RPRH sur :
  la mutualisation des équipes,
  les activités fixes et modulables,
  les indicateurs,
  les fonctionnalités de l’outil,
  …
Entre CS :
  Echanges sur des conditions de succès et problématiques communes,
  Accompagnement d’un CS référent sur la planification sur Tac-tic (ex : CSSC)
Partage du sens autour de l’allocation des heures au bon moment et de la couverture de la charge.

## Slide 5
Page <number>
Une planification au rayon ou au secteur ?
Pourquoi mutualiser ses rayons en secteur ?
  Pour n’avoir qu’une seule matrice Tac tic à travailler
  Pour travailler la polyvalence secteur
Comment créer de la polyvalence ?
  Par des actions de formation : « Conseiller le(s) …»
  Par transmission de compétences : échanges avec un référent
  Par des actions de développement : « Vis ma vie… »
Pour quels avantages ?
  Moins de contraintes en cas d’absences
  Meilleure productivité
  Diversité des missions
Choix mutualisation
à communiquer
à ta/ton RPRH
au plus tard la veille
de la planif. Annuelle
Pour modifier la vue
Pléiades ORGDIR

## Slide 6
Page <number>
Favoriser le mode de management participatif : un projet d’entreprise
  Niv 1 : horaires en concertation avec le manager
  Niv 2 : Plages créées par le manager et choisies par le collaborateur
  Niv 3 : Plages créées par le collaborateur lui-même pour couvrir la charge
  Niv 4 : idem niv 3 + modulation annuelle (équipes administratives uniquement)
Les horaires participatifs favorisent :
4 Niveaux d’horaires participatifs
  L’équité, notamment grâce à la rédaction d’une charte d’équité par l’équipe
  Une meilleure conciliation vie privée / vie professionnelle
  Plus d’implication et d’autonomie du collaborateur grâce à la compréhension de la charge à couvrir
Nouveau !
Formation
Horaires participatifs
à Lezennes
+ documents disponibles
sur LoL dans la communauté
Tac tic

## Slide 7
Page <number>
Pour vous accompagner…
    Former les nouveaux managers
      1 Defi Tac-tic pour appréhender les grandes fonctionnalités (1h)
      1 journée dans les cycles nationaux CS log, CGM, RPRH à Lezennes
      1 journée pour les CSC en cycle régional ou lors de sessions nationales organisées par IDLM (4 sessions/an)
      Progresser dans la planification
      Une communauté Tac tic sur LoL avec différents documents (book manager condensé, book gestionnaire, horaires participatifs…) et des questions réponses avec les utilisateurs.
      Une console vidéo permettant de visionner par thème les grandes étapes de la planification annuelle et hebdo, mais aussi de comprendre le fonctionnement global de Tac tic.

## Slide 8
Bonne planif à tous !